## Slide 1: 게임 소프트웨어 공학 Lecture 2
산업기술대학교
게임공학부
이택희

## Slide 2: 목차
소프트웨어 개발의 위기 (원인)
소프트웨어 개발의 위기 (결과)
소프트웨어 개발 프로세스

## Slide 3: 소프트웨어 개발의 위기 (원인)

## Slide 4: 소프트웨어 개발의 위기 (원인)
소프트웨어의 대규모화
  큰 소프트웨어의 모든 요구사항을 완벽하게 정리하는 것은 불가능
  Ex : 스마트 폰 OS 개발
    OS 개발에 소요되는 기간은 2년 이상
    하드웨어 발전에 따른 요구사항 변화 불가피

## Slide 5: 소프트웨어 개발의 위기 (원인)
유지보수의 어려움
  개발 종료 후 개발자와 계약 종료
    개발자가 유지보수를 종료한다면?
    치명적인 버그가 있다면?

## Slide 6: 소프트웨어 개발의 위기 (원인)
개발 일정 및 소요 예산 예측의 어려움
  높은 수준의 소프트웨어가 요구 될 경우
    개발 일정 측정 어려움
    소요 예산 예측 불가능

## Slide 7: 소프트웨어 개발의 위기 (원인)
신기술 적용에 대한 방법론 부제
  하루가 다르게 새로운 알고리즘 등장
    딥러닝 방법 1, 2, 3, 4…
    전문가는 한정되어 있음

## Slide 8: 소프트웨어 개발의 위기 (결과)

## Slide 9: 소프트웨어 개발의 위기 (결과)
프로젝트 예산 초과
프로젝트 일정 지연
  500 명 * 2 억 * 36 개월

## Slide 10: 소프트웨어 개발의 위기 (결과)
낮은 품질
  멀티 태스킹 지원
    5개 앱 실행  메모리 400MB 차지
    모두 종료  남은 메모리 70MB ???

## Slide 11: 소프트웨어 개발의 위기 (결과)
유지 보수 어려움
  코어 개발자 이직
  타 부서로 이동
  외주 회사 사라짐

## Slide 12: 소프트웨어 개발 프로세스

## Slide 13: 소프트웨어 개발 프로세스
폭포수 모델
프로토타이핑 모델
나선형 모델

## Slide 14: 폭포수 모델
단계적 : 명확한 단계로 구분 됨
체계적 : 정해진 규칙에 의해 짜임새 있게 구성 됨
순차적 : 단계의 실행 순서가 명확함
계획
요구
분석
설계
구현
시험
유지
보수

## Slide 15: 폭포수 모델
장르, 스토리, …
개발 플래폼, 플레이 방식, …
기술적, 경제적, 법적 측면 고려
계획
요구
분석
설계
구현
시험
유지
보수

## Slide 16: 폭포수 모델
어떠한 렌더링 알고리즘이 필요한가
어떠한 UI가 필요한가
어떠한 모델이 필요한가
계획
요구
분석
설계
구현
시험
유지
보수

## Slide 17: 폭포수 모델
UI 설계
레벨 설계
플레이 방식 설계
계획
요구
분석
설계
구현
시험
유지
보수

## Slide 18: 폭포수 모델
프로그래밍
엔진 프로그래밍
서버 프로그래밍
모델링
계획
요구
분석
설계
구현
시험
유지
보수

## Slide 19: 폭포수 모델
테스트
계획
요구
분석
설계
구현
시험
유지
보수

## Slide 20: 폭포수 모델
서비스
계획
요구
분석
설계
구현
시험
유지
보수

## Slide 22: 프로토타이핑 모델
전체 소프트웨어의 일부를 빠르게 제작하는 방식
요구사항
프로토타입1
프로토타입2
프로토타입3
OK?
OK?
프로젝트 구현
프로젝트 취소

## Slide 23: 프로토타이핑 모델
장점
  요구사항을 정확하게 판단할 수 있음
  실현 가능성을 빠르게 확인 가능
단점
  완제품으로 오해
  프로토타입 개발 내용이 완제품에 반영되어 품질 저하

## Slide 24: 나선형 모델
개발 단계를 반복적으로 수행하여 점차적으로 안정적인 소프트웨어를 개발하는 방식
계획
분석
개발
평가
평가 결과 반영

## Slide 25: 나선형 모델
장점
  큰 시스템을 안정적으로 개발할 때 효과적
  순차적으로 검증이 이루어지기 때문에 안정적인 문제 해결 가능
  유지보수와 개발의 일원화 가능
단점
  많은 투자가 필요하여 작은 규모의 프로젝트엔 어울리지 않음
  관리가 복잡함